Kế hoạch triển khai tiếp theo

Dựa trên hiện trạng (Agent Phase 1-4 xong, Backend core + AI tư vấn xong), đây là kế hoạch theo thứ tự ưu tiên.

GIAI ĐOẠN 1 — Agent Phase 5: Computer Vision (MediaPipe)

Vị trí code: child-monitor-agent/vision/ (chạy trong Companion vì cần webcam ở session user)

Việc cần làm

| File | Nội dung |
| --- | --- |
| vision/face_distance.py | MediaPipe Face Mesh + Iris — ước lượng khoảng cách mắt-màn hình dựa trên đường kính mống mắt trong khung hình |
| vision/posture.py | MediaPipe Pose — tính góc vai/cổ, phát hiện gù lưng |
| vision/stranger_detection.py | MediaPipe Face Detection — đếm số khuôn mặt, cảnh báo nếu >1 |
| vision/vision_manager.py (mới) | Điều phối 3 module trên, sample mỗi 3-5s, đọc cờ enable_webcam_monitoring từ settings_cache.json |

Ràng buộc kỹ thuật

- Chỉ khởi động module nếu config.enable_webcam_monitoring === true (đọc từ cache, tôn trọng Privacy Controls).

- Xử lý frame xong huỷ ngay trong RAM — không ghi ảnh tạm ra đĩa.

- Gọi thẳng POST /api/agent/vision-alert (đã hoàn thiện ở backend, không cần sửa gì thêm) với đúng 3 alert_type enum có sẵn.

- Tích hợp vào main_companion.py: thêm 1 thread polling riêng, không block app_tracker loop.

Việc cần sửa Backend

- Không cần — endpoint đã có suppress-duplicate 5 phút, check enable_webcam_monitoring, push notification.

GIAI ĐOẠN 2 — Agent Phase 6: Phát hiện hành vi bất thường (Isolation Forest)

Vị trí code: child-monitor-agent/service/activity_monitor.py

Việc cần làm

- Thu thập đặc trưng bằng pynput: đếm số lần click/scroll theo cửa sổ thời gian (ví dụ mỗi 10 phút), không log nội dung phím (tôn trọng enable_keylog).

- Kết hợp với dữ liệu đã có (daily_usage, giờ dùng máy) → vector đặc trưng.

- Huấn luyện IsolationForest (scikit-learn) offline trên dữ liệu vài tuần đầu, đóng gói .pkl cùng Agent.

- Khi phát hiện bất thường (dùng máy đêm khuya lệch pattern, v.v.) → gọi API alert.

Việc cần sửa Backend

- Thêm migration nhỏ: ALTER TYPE alert_type ADD VALUE 'unusual_night_usage' (theo đúng note trong kehoachCilentAgent.md).

- Cập nhật VALID_VISION_ALERT_TYPES trong agent.controller.js nếu muốn dùng chung endpoint vision-alert, hoặc tạo route riêng POST /api/agent/behavior-alert.

GIAI ĐOẠN 3 — Backend AI: Zero-Shot Classification

Mục tiêu: tự động phân loại category cho website/app thay vì luôn để unknown.

Việc cần làm

- Tạo src/services/classification.service.js:

  - Gọi Hugging Face Inference API (model BART-MNLI hoặc DeBERTa zero-shot) với domain/app_name + page_title.

  - Labels: education | entertainment | social | unsafe | unknown (web) và learning | entertainment | unknown (app) — khớp enum đã có sẵn trong DB.

- Chạy async sau khi ghi log (không block request từ Agent):

  - Cách đơn giản nhất: cron job quét website_logs/app_usage có category='unknown' mỗi N phút, gọi classification, UPDATE lại.

  - Hoặc dùng cache theo domain (một domain chỉ cần phân loại 1 lần, lưu vào bảng mới domain_category_cache).

- Cân nhắc thêm bảng cache để tránh gọi API lặp lại cho cùng 1 domain — tiết kiệm chi phí.

Việc cần sửa Backend

- Migration: bảng domain_category_cache (domain, category, classified_at).

- Cron job trong server.js tương tự scheduleCleanup().

GIAI ĐOẠN 4 — Backend AI: Kiểm duyệt nội dung (Content Moderation)

4a. Text moderation (dễ, làm trước)

- Dùng Perspective API (miễn phí) hoặc OpenAI Moderation API để quét page_title / search query.

- Tích hợp vào cùng cron job ở Giai đoạn 3, hoặc lồng vào analyzeDeviceActivity đã có sẵn trong ai.service.js.

- Nếu phát hiện toxicity cao → tạo alert alert_type mới (toxic_content_detected — cần migration).

4b. Image moderation (khó hơn, cần sửa Agent)

- Agent cần thêm module chụp màn hình định kỳ khi enable_screenshot_review=true (hiện chưa có code này ở Agent — cần viết mới trong Companion).

- Backend thêm endpoint nhận kết quả SafeSearch (không nhận ảnh thô — giữ đúng triết lý "on-device, không tải ảnh thô lên server"), tức là gọi Google Cloud Vision SafeSearch ngay tại Agent, chỉ gửi kết quả về.

- Đây là phần phức tạp nhất, nên để cuối nhóm AI.

GIAI ĐOẠN 5 — Web Dashboard tối giản (khuyến nghị làm sớm để demo được)

Không có trong repo hiện tại. Đề xuất stack nhẹ: React + Vite hoặc Next.js, gọi thẳng API đã có.

Màn hình tối thiểu cần có

- Đăng nhập/đăng ký (JWT).

- Danh sách con + thiết bị, đăng ký thiết bị mới (hiện popup 1 lần duy nhất hiện device_secret).

- Trang cấu hình (settings) theo từng trẻ.

- Trang xem log app/web + alerts (có filter theo device_id).

- Trang AI: xem phân tích/báo cáo tóm tắt + chat với trợ lý ảo.

- (Admin) trang quản lý blacklist + stats.

GIAI ĐOẠN 6 — Hoàn thiện production-readiness

- Thay notification.service.js mock bằng Firebase Admin SDK thật (đã có comment sẵn code mẫu).

- Thêm bảng audit_logs ghi vết hành động nhạy cảm (README đã tự ghi nhận thiếu).

- Thay toast bằng thư viện thật (win10toast/plyer) thay vì MessageBoxW chặn luồng.